Defect Management Tool

Product Backlog List

Sprint 1 (Weeks 2-5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activities | Manpower | Member |
| 需求规格说明书 | 10 | 吕冠辰 |
| 概要设计说明书 | 10 | 王雨宸 |
| 软件测试计划 | 5 | 丁一 |
| 原型设计 | 5 | 王雨宸 |
| 软件架构设计说明书 | 10 | 王雨宸 |
| Total | 40 |  |

Sprint 2(Weeks 6-9)

1. VScode前端工具开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activities | Manpower | Member |
| 用户登录 | 10 | 王家和 |
| 用户登出 | 5 | 王家和 |
| 缺陷列表显示 | 10 | 吕冠辰 |
| 缺陷筛选 | 10 | 吕冠辰 |
| 缺陷详细信息弹窗 | 15 | 哈妍光 |
| 缺陷信息编辑 | 5 | 哈妍光 |
| 缺陷信息提交 | 5 | 李佳奕 |
| 缺陷统计展示 | 25 | 李佳奕 |
| Total | 85 |  |

1. Java 后端开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activities | Manpower | Member |
| 用户登录 | 10 | 丁一 |
| 缺陷多条件查询 | 25 | 丁一 |
| 缺陷修改 | 10 | 丁一 |
| 缺陷统计 | 25 | 王雨宸 |
| Total | 70 |  |

Sprint 3(Weeks 10-13)

1. VSCode前端工具开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activities | Manpower | Member |
| 新手用户指引 | 15 | 王家和 |
| 键入特效反馈 | 10 | 王家和 |
| 每日定时消息提醒 | 10 | 哈妍光 |
| Total | 35 |  |

1. Java后端开发

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activities | Manpower | Member |
| 部署至Docker | 20 | 王雨宸 |
| Total | 20 |  |